# Uvod

Naziv projekta: Sustav za organizaciju fitness studija

Studentski tim: Elena Nesek, Klara Zaninović

## Doseg projekta

Programsko rješenje omogućuje unos i obradu podataka o članovima fitness studija, trenerima, vrstama treninga, terminima, rezervacijama i uplatama. Ulazi sustava uključuju podatke o članovima, rasporedu, paketima i rezervacijama. Obrada obuhvaća provjeru raspoloživosti termina, povezivanje članova s treninzima i trenerima i praćenje statusa članarina. Izlazi sustava uključuju pregled članova, raspored treninga, popis rezervacija i izvještaje o zauzetosti termina.

## Glavne funkcije programske opreme

upravljanje članovima fitness studija

upravljanje trenerima i njihovim rasporedom

evidencija vrsta treninga i paketa usluga

upravljanje terminima grupnih i individualnih treninga

rezervacija, izmjena i otkazivanje termina

evidencija statusa članarina

pregled raspoloživosti termina i kapaciteta

osnovno izvještavanje o članovima i rezervacijama

## Zahtjevi za performansama i ponašanje programske opreme

Sustav mora omogućiti brz pristup podacima o članovima i terminima, jednostavno pretraživanje te pregled rasporeda bez značajnog zastoja u radu. Unos i izmjena rezervacija moraju biti pouzdani kako bi se spriječilo preklapanje termina ili prekoračenje kapaciteta treninga. Sustav treba osigurati konzistentnost podataka, posebno kod evidencije rezervacija i statusa aktivnih paketa.

## Upravljanje i tehnička ograničenja

Projekt se provodi u ograničenom vremenskom roku zadanom nastavnim planom kolegija. Razvoj i dokumentiranje izvode dva studenta. Dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i predana u propisanim formatima. Rješenje mora biti dovoljno jednostavno za izvedbu u okviru kolegija, ali dovoljno složeno da pokrije sve zadane elemente analize, modeliranja, dizajna i arhitekture.

# Procjena projekta

Predviđeno trajanje projekta je 8 tjedana što uključuje izradu dokumentacije i kompletan sustav.

## Procjena primijenjenih tehnika i rezultata

## Projekt je podijeljen na logične cjeline: analiza problema, definiranje zahtjeva, modeliranje procesa, projektni plan, model podataka i priprema dokumentacije. Time se dobiva realnija procjena vremena i truda.

## Resursi projekta

Ljudski resursi: 2 studenta

Sklopovska oprema: osobna računala

Programska oprema: alat za obradu teksta, alat za dijagrame, alat za ganttogram, alati za programsku implementaciju

Alati: Word, Draw.io, Excel, GitHub, Visual Studio Code, PgAdmin

Ostali resursi: predložak dokumentacije, upute kolegija, primjeri sličnih sustava

# Upravljanje rizicima

Projekt uključuje više vrsta rizika vezanih uz vrijeme, razumijevanje domene fitness studija, kvalitetu dokumentacije i usklađenost sa zahtjevima zadatka. Upravljanje rizicima provodi se kroz pravovremenu podjelu rada, česte interne provjere i postupno dovršavanje dokumentacije.

## Rizici projekta

•	nedovoljno jasno definirani zahtjevi sustava

•	kašnjenje jednog ili oba člana tima

•	preširoko definiran opseg projekta

•	neusklađenost modela i pisanog dijela dokumentacije

•	tehničke poteškoće pri izradi dijagrama i ganttograma

•	nedostatak vremena za završnu provjeru i dorade

## Tablica rizika

| Rizik | Vjerojatnost | Utjecaj | RM3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nejasni zahtjevi sustava | srednja | visok | Rano definirati opseg i uskladiti sve funkcije s temom fitness studija |
| Kašnjenje člana tima | srednja | srednji | Podijeliti zadatke unaprijed i pratiti rokove |
| Neusklađeni modeli i dokumentacija | srednja | visok | Pregled svih dijelova prije predaje |
| Prevelik opseg projekta | visoka | visok | Ograničiti sustav na ključne funkcije |
| Problemi s alatima | niska | srednji | Koristiti poznate jednostavne alate, redovito spremati verzije projekta |
| Nedostatak vremena za doradu | srednja | visok | Završiti radnu verziju prije roka |

## Pregled ublažavanja, praćenja i upravljanja rizicima

Rizici će se ublažavati ranim definiranjem opsega projekta, jasnom raspodjelom zadataka i internim tjednim pregledima napretka. Praćenje rizika provodit će se usporedbom ostvarenih aktivnosti s planom. Ako se pojavi kašnjenje ili nesklad u dokumentaciji, provest će se preraspodjela zadataka i pojednostavljenje funkcionalnosti koje nisu nužne za ispunjenje zadatka.

# Raspored projekta

Projekt će se provoditi kroz nekoliko faza: odabir teme, izrada povelje projekta, izrada projektnog plana, definiranje zahtjeva, modeliranje poslovnih procesa i završna priprema dokumentacije.

## Skup projektnih zadataka

•	analiza teme i odabir projektnog problema

•	definiranje naziva, svrhe i ciljeva projekta

•	izrada povelje projekta

•	izrada projektnog plana

•	identifikacija poslovnih, korisničkih, funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva

•	modeliranje poslovnog procesa u više razina

•	izrada dodatnog modela

•	prikupljanje izvora zahtjeva

•	završno uređivanje i predaja dokumentacije

## Funkcionalna dekompozicija

•	Upravljanje članovima

•	Upravljanje trenerima

•	Upravljanje terminima

•	Upravljanje rezervacijama

•	Upravljanje paketima i članarinama

•	Izvještavanje i pregled rasporeda

## Tablica vremenskih intervala projekta

| Aktivnost | Opis aktivnosti | Planirani završetak | Trajanje | Prekretnica(milestone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza domene i definiranje opsega | Analiza rada fitness studija te definiranje granica sustava: članovi, treneri, termini, rezervacije, članarine. | 12.03.2026. | 4 dana | - |
| Izrada povelje projekta | Izrada naziva, kratice, opisa, svrhe, ciljeva, korisnika, isporuka i kriterija uspješnosti projekta. | 15.03.2026. | 4 dana | M1 |
| Izrada plana projekta | Izrada faza, procjene, rizika, resursa, rasporeda i organizacije projekta specifično za sustav fitness studija. | 20.03.2026. | 5 dana | - |
| Specifikacija zahtjeva | Definiranje poslovnih, korisničkih, funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva za evidenciju članova, termina, rezervacija. | 22.03.2026. | 5 dana | - |
| Modeliranje poslovnih procesa | Izrada DFD dijagrama u tri razine te dodatnog modela za odabrani proces sustava fitness studija. | 29.03.2026. | 10 dana | M2 – Predaja DZ1 |
| Oblikovanje podataka | Izrada ER dijagrama, modela baze podataka i skripti za kreiranje i punjenje baze oglednim podacima. | 05.04.2026. | 7 dana | - |
| Objektno orijentirani dizajn | Izrada dijagrama aktivnosti, slučajeva korištenja, CRC kartica i dijagrama razreda. | 12.04.2026. | 11 dana | M3 – Predaja DZ2 |
| Implementacija arhitekture i aplikacije | Izrada aplikacije s odabranom arhitekturom, šifrarnikom i master-detail zaslonom za termine treninga i prijave članova. | 14.05.2026. | 11 dana | - |
| Testiranje i dorada rješenja | Izrada jediničnih i integracijskih testova, provjera validacija i dorada dokumentacije i repozitorija. | 17.05.2026. | 7 dana | M4 – Predaja DZ3 |
| Automatizacija poslovnog procesa | Modeliranje i demonstracija automatiziranog procesa, npr. rezervacije individualnog treninga ili upisa člana na termin. | 07.06.2026. | 21 dan | M5 – Predaja DZ4 |

# Organizacija sudionika projekta

## Struktura tima

Studentski tim čine dva člana. Raspodjela zadataka bit će dinamički određivana tijekom izrade projekta.

## Izvještavanje i komunikacija

Komunikacija unutar tima odvijat će se putem digitalnih kanala i sastanaka uživo. Datoteke će biti dijeljene putem GitHub-a.

# Mehanizmi praćenja i kontrole

## Osiguranje kvalitete i kontrola

Kvaliteta dokumentacije osigurat će se zajedničkim pregledom svih poglavlja, provjerom terminologije, usklađenošću modela s tekstualnim opisima i provjerom formalnih uvjeta predaje. Posebna pažnja posvetit će se tome da svi dijelovi budu specifični za fitness studio, a ne generički.

## Upravljanje izmjenama i kontrola

Sve izmjene dokumentacije evidentirat će se kroz verzije datoteka. Ako se promijeni opseg ili naziv neke funkcionalnosti, izmjena će se unijeti u sve povezane dijelove dokumentacije kako bi se zadržala konzistentnost između povelje, plana projekta, zahtjeva i modela.