## Povelja projekta

- Osnovne Informacije

| Naziv projekta: | Sustav za organizaciju fitness studija | Radni naziv projekta: | SOFS |
| --- | --- | --- | --- |
| Predlagatelj: | Klara Zaninović, Elena Nesek | Institucija predlagatelja: | FER |
| Pripremio: | Klara Zaninović, Elena Nesek |  |  |

- Svrha projekta

1.  Poslovni problem

Mnogi manji fitness studiji svoje poslovanje vode ručno, korištenjem papira, tablica ili poruka preko društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju. Takav način rada otežava pregled članova, termina, uplata i raspoloživosti trenera. Posljedice su česte pogreške pri rezervaciji termina, nepregledno praćenje članarina, otežano planiranje rada i sporija komunikacija s klijentima. Projekt treba riješiti problem neorganiziranog i djelomično ručnog upravljanja poslovnim procesima fitness studija uvođenjem jedinstvenog informacijskog sustava.

- Poslovni ciljevi projekta

| Inicijativa ili ključni problem | Poslovni ciljevi projekta |
| --- | --- |
| Nepregledna evidencija članova Ručno vođenje termina i rasporeda | Omogućiti centraliziranu evidenciju članova i njihovih aktivnih paketa/usluga Omogućiti digitalno upravljanje terminima, trenerima i rasporedom treninga |
| Preklapanje rezervacija i slab pregled kapaciteta | Smanjiti broj pogrešaka pri rezervacijama i poboljšati iskorištenost termina i resursa |
| Spor pristup informacijama | Omogućiti brz pristup podacima o članovima, treninzima i rezervacijama |

#### Pretpostavke

Fitness studio posluje kao mali ili srednji obrt s ograničenim brojem zaposlenika. Korisnici sustava imaju osnovnu razinu digitalne pismenosti. Sustav će se koristiti primarno unutar fitness studija putem računala ili prijenosnog računala. Podaci o članovima i treninzima dostupni su za unos u sustav. Projektni tim čine dva studenta koji zajedno izrađuju dokumentaciju i modele sustava. Za potrebe projekta promatra se reprezentativan fitness studio s grupnim i individualnim treninzima.

#### Opis projekta, opseg i upravljačke prekretnice

  - Opis projekta

Projekt predviđa analizu i modeliranje informacijskog sustava za organizaciju fitness studija. Sustav će služiti za upravljanje članovima, trenerima, vrstama treninga, rasporedom termina, rezervacijama i paketima usluga. Korisnici sustava bit će recepcija, treneri i voditelj studija. Koristi od sustava uključuju bolju preglednost poslovanja, manje administrativnih pogrešaka, brže pronalaženje informacija i učinkovitije planiranje rada.

- Opseg projekta

Projekt obuhvaća: • evidenciju članova fitness studija • evidenciju trenera i njihovih termina • evidenciju vrsta treninga i paketa usluga • upravljanje rasporedom grupnih i individualnih treninga • rezervaciju i otkazivanje termina • statusa članarina • pregled zauzetosti termina i kapaciteta Projekt ne obuhvaća: • online plaćanje putem vanjskih servisa • mobilnu aplikaciju za krajnje korisnike • integraciju s računovodstvenim sustavima • naprednu analitiku i marketinške kampanje

- Sažetak glavnih upravljačkih prekretnica i isporuka

| Događaj | Predviđen datum | Predviđeno trajanje |
| --- | --- | --- |
| Odobrena povelja dokumenta | 15.3.2026. | 2 dana |
| Završen projektni plan | 30.3.2026. | 5 dana |
| Odobren projektni plan | 30.3.2026. | 2 dana |
| Izvršenje projekta - početak | 6.4.2026. | 1 dan |
| Izvršenje projekta - završetak | 8.6.2026. | 7 tjedana |
| Projekt zatvoren | 8.6.2026. | 1 dan |

- Ovlasti nad projektom

- Autorizacija

Projekt se provodi u okviru kolegija Informacijski sustavi. Ovlaštenje za provođenje projekta proizlazi iz nastavnih obveza i zadatka zadanog od strane predmetnog nastavnika. Projektni tim koristi raspoložive akademske resurse za izradu dokumentacije i modela.

- Voditelj projekta

Voditelj projekta je Elena Nesek. Njezina odgovornost uključuje organizaciju rada tima, raspodjelu zadataka, praćenje rokova, koordinaciju izrade dokumentacije i provjeru usklađenosti isporuka sa zahtjevima zadatka.

- Nadzor

Nadzor nad projektom provodi predmetni nastavnik kroz pregled predane dokumentacije, praćenje usklađenosti s uputama zadatka i vrednovanje isporuka. Interni nadzor provode članovi tima međusobnom provjerom izrađenih dijelova dokumentacije.

- Organizacija projekta

1.  Organizacijski dijagram projekta

# Opis organizacije

Projekt koristi jednostavnu timsku organizaciju s dva člana. Sve faze projekta izrađuju se zajedničkim radom . Odluke se donose zajednički, a završnu provjeru provodi voditelj projekta.

- Resursi

| Izvori | Raspored izvora |
| --- | --- |
| Projektni tim (Stalni i povremeni članovi) | Elena Nesek, Klara Zaninović |
| Korisnička podrška | Voditelj ili zaposlenik fitness studija |
| Sredstva | Osobna računala, internetska veza |
| Oprema | Osobna računala |
| Programski alati | Draw.io, Visual Studio Code, PgAdmin |
| Ostalo | GitHub |

- Potpisi

| Pozicija/Titula | Potpis/Ispis/Ime/Naziv |
| --- | --- |
| Predstavnik predlagatelja | Krešimir Fertalj |
| Voditelj projekta (potreban) | Elena Nesek |
| Ostali dionici ako je potrebno | Klara Zaninović |