Uvod

Ovaj dokument opisuje plan, strategiju i postupke testiranja programske opreme FitnessStudio aplikacije. Testiranje se provodi kako bi se provjerila ispravnost, stabilnost i pouzdanost implementiranog dijela sustava prije njegove uporabe u radu.

Svrha i ciljevi

Svrha testiranja je provjeriti ispravnost poslovne logike, komunikaciju s bazom podataka te rad korisničkog sučelja. Cilj je osigurati da sustav ispravno izvršava operacije unosa, ažuriranja, brisanja i dohvaćanja podataka te da ne dolazi do grešaka u validaciji ili radu aplikacije.

Poseban naglasak stavljen je na testiranje implementiranih funkcionalnosti, odnosno šifrarnika paketa te master-detail prikaza članarina i uplata.

Doseg

Testiranjem su obuhvaćene funkcionalnosti vezane uz upravljanje paketima, članarinama i uplatama. Testira se poslovni sloj aplikacije, komunikacija s bazom podataka te osnovne funkcionalnosti korisničkog sučelja.

- CRUD operacije nad implementiranim entitetima

- validacija unosa

- integracija servisnog i podatkovnog sloja

- dohvat podataka iz baze

- provjera poslovnih pravila

Poslovna pravila koja se posebno provjeravaju uključuju jedinstvenost naziva paketa, ispravnost datuma članarine, dopuštene statuse članarine te pravilo da ukupan iznos uplata ne smije biti veći od cijene povezanog paketa.

Glavna ograničenja

Testiranje je ograničeno na lokalno razvojno okruženje. Integracijski testovi ovise o konfiguriranoj PostgreSQL bazi podataka, što znači da testovi mogu pasti ako baza nije dostupna, ako je pogrešno konfigurirana ili ako connection string nije ispravno postavljen.

Plan testiranja

Programska oprema za testiranje

Za testiranje se koristi: xUnit framework, .NET 8, PostgreSQL baza podataka(pgAdmin 4), Visual Studio Code.

Strategija testiranja

Strategija testiranja temelji se na kombinaciji jediničnih i integracijskih testova. Jedinični testovi koriste se za provjeru poslovne logike u servisnom sloju, dok integracijski testovi provjeravaju rad sustava s bazom podataka.

Testiranje okrajaka (cjeline, jedinice)

Testiraju se sljedeće komponente:

PaketService

- test dohvaćanja svih paketa iz baze

- test kreiranja paketa s ispravnim podacima

- test validacije da naziv paketa ne smije biti prazan

- test validacije da paket ne može biti kreiran ako već postoji paket s istim nazivom

- test validacije osnovnih poslovnih pravila (npr. cijena mora biti veća od 0, broj treninga mora biti ispravan ako je definiran)

- test brisanja paketa koji ne postoji (vraća odgovarajuću grešku)

- test uspješnog brisanja postojećeg paketa

ClanarinaService

- test kreiranja članarine s ispravnim podacima

- test validacije da članarina ne može biti kreirana ako član ne postoji

- test validacije da članarina ne može biti kreirana ako paket ne postoji

- test validacije datuma (datum početka mora biti prije datuma završetka)

- test odbijanja kreiranja članarine ako su poslovna pravila prekršena

UplataService

- test dohvaćanja uplata po ID-u članarine

- test kreiranja uplate s ispravnim podacima

- test validacije da iznos uplate mora biti veći od 0

- test validacije da uplata ne može postojati bez postojeće članarine

- test provjere da ukupan iznos uplata ne smije prijeći cijenu povezanog paketa

- test brisanja uplate koja ne postoji

- test uspješnog brisanja postojeće uplate

Integracijska provjera

Integracijski testovi provjeravaju komunikaciju između:

- Business sloja

- Data sloja

- PostgreSQL baze

Testira se cijeli tok od servisa do baze i natrag.

Validacija

Validacija se provodi na razini servisnog sloja i modela koristeći Data Annotations i dodatna poslovna pravila.

Provjera sustava

Provodi se funkcionalno testiranje sustava kroz web aplikaciju. Testira se rad u pregledniku i ispravnost korisničkih operacija.

Resursi i sredstva testiranja

- računalo za razvoj

- PostgreSQL baza

- Visual Studio Code

- xUnit framework

Produkti nastali testiranjem

- izvještaji o testiranju

- logovi testova (dotnet test output)

- testni slučajevi u kodu

Spremanje rezultata testiranja

Rezultati testiranja bilježe se kroz xUnit output i prikazuju u terminalu putem naredbe dotnet test.

Metrike koje se koriste kod testiranja

- broj uspješnih/neuspješnih testova

- pokrivenost poslovne logike

- vrijeme izvršavanja testova

Procedura testiranja

Programska oprema za testiranje

Testira se FitnessStudio aplikacija (MVC web aplikacija), uključujući poslovni i podatkovni sloj.

Procedura testiranja

Testiranje se provodi automatski (jedinični i integracijski testovi) te ručno kroz web sučelje aplikacije.

Integracijska provjera

Testna procedura za integracijsku provjeru

Testira se komunikacija servis - repository - baza.

Očekivani rezultati

Provjerava se ispravnost unosa podataka kroz servisni sloj.

Test validacije

- Recovery test:

Ponovno pokretanje aplikacije nakon prekida veze s bazom.

- Sigurnost:

Provjera osnovne validacije unosa.

- Performanse:

Brzina dohvaćanja podataka.

Spremanje rezultata testiranja i log testiranja

Logovi testiranja dobiveni su izvršavanjem naredbe dotnet test u terminalu. Rezultati prikazuju broj uspješnih i neuspješnih testova te eventualne greške u izvršavanju.